开发建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称　阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目

项目编号　内经重点字[2008]604号

建设地点　阿拉善左旗巴润别立镇

验收主持单位　阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司

二○一八年九月十一日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目 | 行业类别 | 非金属矿物制造业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 内蒙古自治区水利厅，内水保[2014]229号， 2014年10月9日 |  |  |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 |  |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2012年10月至2014年5月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 鄂尔多斯市水土保持工作站 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 |  |  |  |
| 水土保持监测单位 | 内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 宁夏二建集团有限责任公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 内蒙古瑞禾工程管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 内蒙古汇智水土保持科技有限公司 |  |  |

二、验收意见：

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），2018年9月11日，阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司在阿拉善左旗主持召开了阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有内蒙古汇智水土保持科技有限公司、内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司、内蒙古瑞禾工程管理有限公司、宁夏二建集团有限责任公司等单位的代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位委托第三方水土保持设施验收报告编制单位、监理单位及水土保持监测单位对本项目水土保持设施进行了自查初验，并要求各相关单位编制了《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持设施验收报告》、《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监测总结报告》，上述报告为本次验收提供了重要的技术依据。 会前，验收组勘查了工程现场，查阅了相关技术资料；会上，验收组听取了建设单位关于水土保持工作的汇报和水土保持设施验收报告编制单位关于该项目水土保持设施验收情况的汇报，以及方案编制、施工、监理、监测等单位对有关情况的补充说明，经讨论，形成验收意见如下： - 项目概况 阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查。本项目建设规模为2500吨/天优质硅酸盐水泥熟料。项目属新建建设生产类项目。建设内容包括厂区1部分组成。工程于2012年10月开工建设，2014年5月达产，建设工期19个月。工程总投资26929万元，其中土建工程投资6312万元。 （二）水土保持方案批复情况 2014年10月9日，内蒙古自治区水利厅以内水保［2014］229号文批复了《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》。 （三）水土保持监测情况 内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司于2018年6月至2018年8月承担了阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监测任务，并编写了项目水土保持监测总结报告。监测总结报告认为：本项工程在建设过程中，建设单位注重水土流失防治工作，积极落实了各项水土保持防治措施。通过治理，项目区水土流失得到了有效的控制，生态环境有了进一步改善，水土流失防治效果为：扰动土地整治率97.5%，水土流失总治理度94.34%，拦渣率98.5%，土壤流失控制比0.8，林草植被恢复率94.34%，林草覆盖率20.12%，达到了方案确定的防治目标。 （四）验收报告编制情况和主要结论 2018年6月，阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司委托内蒙古汇智水土保持科技有限公司开展本工程水土保持设施验收工作。通过查阅水土保持方案及批复文件、水土保持监测总结报告，工程结算等资料，抽样核查水土保持工程、植物措施以及水土流失防治效果六项指标达标情况，于2018年8月完成了《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持设施验收报告》。验收报告结论认为，在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的各项防治措施，实施了厂区排水暗沟、玻璃钢排水管、浆砌石护坡、碎石覆盖及各防治分区植被恢复等措施。工程基本完成了水土保持方案确定的防治任务，投资控制合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到了国家水土保持法律及技术标准规定的验收条件，可以组织水土保持设施竣工验收，以正式投入运行。经核定，工程实际防治责任范围为20公顷，实际完成水土保持投资335.47万元，实际完成的水土保持工程措施：厂区排水暗沟220米，玻璃钢排水管3300米，浆砌石护坡4处，总长900米，碎石覆盖5.01公顷。实际完成的植物措施：完成植物措施治理面积3公顷，共栽植刺槐1879株、沙枣75株、枣树30株、柳树16株，枣树30株、金叶榆30株、圆柏64株、蜀葵430株。 （五）验收结论 验收组认为：本项目比较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，认真实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务，建成的水土保持设施质量合格；工程开展了水土保持监理、水土保持监测工作，委托第三方机构编制了水土保持设施验收报告；较好的控制和减少了工程建设中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，落实了运行期间的管理维护责任，符合水土保持设施验收条件，同意该工程水土保持设施通过验收员。 （六）后续管护要求 加强验收后水土保持设施的管理维护工作，确保水土保持设施持续有效的运转。

三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 陈建伟 | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 | 总经理 |  | 建设单位 |
| 成员 | 张俊彪 | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 | 项目经理 |  |  |
|  | 辛嘉波 | 内蒙古汇智水土保持科技有限公司 | 项目经理 |  | 验收报告 编制单位 |
|  | 王金磊 | 内蒙古汇智水土保持科技有限公司 | 工程师 |  |  |
|  | 赵亮 | 内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 李晓秀 | 内蒙古瑞和工程管理有限公司 | 工程师 |  | 监理单位 |
|  | 丁宝善 | 宁夏二建集团有限责任公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |